КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ИДРИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕТЕЛЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.08.2022 с.Большой Телек № 36а-п

Об утверждении плана мероприятий по противопожарному обустройству с. Большой Телек на 2023 год

Руководствуясь ст. 19 ФЗ-63 «О пожарной безопасности», ст. 14, 15 ФЗ-131 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ», Уставом Большетелекского сельсовета в целях предупреждения возникновения пожаров с наступлением осенне-зимнего периода

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий по противопожарному обустройству с. Большой Телек на 2023 год.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после обнародования на информационных стендах Большетелекского сельсовета и подлежит размещению на официальном сайте в сети интернет.

Заместитель главы сельсовета Н.С.Ксензова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы Большетелекского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Ксензова «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. |

**План мероприятий**

 **по противопожарному обустройству с. Большой Телек на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Выполнение |
|  | Проверка системы оповещения населения  | В осенний период до 15 октября. В весенний период до 15 марта | Глава сельсовета, сотрудники администрации сельсовета  |  |
|  | Поддерживать в постоянной готовности пожарную и приспособленную для тушения пожаров технику, своевременно проводить ремонт. Обеспечить личный состав ДПК вещевым и инвентарным имуществом, в том числе специальной одеждой для ведения действий подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров; Создание необходимого количества первичных средств пожаротушения. | До пожароопасного периода | Администрация сельсовета |  |
|  | Провести осмотр территорий населенного пункта на предмет перекрытия проездов пожарной техники для беспрепятственного забора воды из источников наружного водоснабжения Осуществлять контроль за состоянием противопожарных проездов в населенном пункте, подъездных проездов к административным зданиям и местам общего пользования  | Постоянно | Администрация сельсовета |  |
|  | Восстановление и создание минерализованной полосы, протяженностью 3 км, шириной не менее 10 м или проведение работ по очистке от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от населенного пункта | В осенний период до 1 ноября.В весенне-летний период до 1 мая | Администрация сельсовета |   |
|  | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения  | Май-июнь,сентябрь-октябрь | Администрация сельсовета, ПСЧ,  |  |
|  | Подготовка перечня бесхозных строений, отсутствующих указателей улиц, номеров домов, совместно с отделом имущественных и земельных отношений администрации района принять меры по сносу бесхозных строений.  | Постоянно | Администрация сельсовета |   |
|  | Контроль за территорией, прилегающей к земельным участкам, зданиям и сооружениям согласно требованиям Правил благоустройства  | Постоянно | Административная комиссия сельсовета |  |
|  | Принятие мер к собственникам участков, которые не проводят работы по уборке своей территории (от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, мусора и других горючих материалов) | Постоянно | Административная комиссия сельсовета |  |
|  | Распространение памяток о мерах пожарной безопасности | Постоянно | Представителисельсовета, депутаты сельсоветов |   |
|  | Контроль за оснащением муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | Постоянно | Руководители учреждений |   |
|  | Проведение мероприятий по очистке от сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов в местах общего пользования на территории с. Большой Телек ( кладбища, дороги, остановки спортивные и детские площадки и др.) | В осенний период до 1 ноября.В весенне-летний период – до 9 мая | Администрация сельсовета |  |
|  | Проверка готовности подразделений добровольной пожарной дружины | В осенний период до 1 ноября.В весенне-летний период – до 15 марта | Представители ПЧ, специалист ГО, ЧС и ПБ администрации района, администрация сельсовета  |   |
|  | Проведение сходов граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории с. Большой Телек | Согласно графику проведения сходов в населенных пунктах  | Глава сельсовета |   |
|  | Совместно с отделом сельского хозяйства администрации района организовать проведение разъяснительной работы с руководителями сельскохозяйственных организаций, независимо от форм собственности, в части разъяснения правил проведения палов сухой травянистой растительности. | До пожароопасного периода | Администрация сельсовета |  |
|  | Организовать и провести проверки мест проживания пенсионеров, социально незащищенных и малообеспеченных граждан, направленные на профилактику пожаров, происходящих по социальным при­чинам. Особое внимание уделять мероприятиям по профилактике бытового пьянства среди всех групп населения | Весь период | Администрация сельсовета |  |
|  | Организовать и провести про­верки мест проживания неблагополучных и многодетных семей, семей имеющих детей-инвалидов и детей, переданных на воспитание в семьи опекунов (попечителей), на­правленные на профилактику пожаров, происходящих по социальным при­чинам, особое внимание уделять мероприятиям по профилактике бытового пьянства в этих семьях | Осенний период 2023 г. | Администрация сельсовета, Территориальное отделение Краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения»  |  |
|  | Поэтапный покос сорной растительности на территории поселения Большетелекский сельсовет | июнь-июль, август-сентябрь | Администрация сельсовета |  |